**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ»**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21 декабря 2017 года** |  |  **№ 162** |
|  |  **Пос.Ключевский** |  |

**Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы**

|  |
| --- |
| **«Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Ключевское» на 2018-2022 годы»**В целях вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 14.02.2012г. № 62 «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов Забайкальского края (2012-2014 годы)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Ключевское» в целях повышения эффективности решения вопросов местного значения городского поселения «Ключевское», для улучшения условий и качества жизни жителей, администрация городского поселения «Ключевское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу«Формирование современной городской среды» городского поселения «Ключевское» 2018-2024 годы»1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Данное постановление вступает в силу после официального обнародования, подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Могочинский район».4. Срок реализации настоящей программы предусмотрен на 2018-2024гг. |

Глава городского поселения

 «Ключевское» О.В.Лончакова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАПостановлением администрациигородского поселения «Ключевское»от 21 декабря 2017г. № 162 |

**Муниципальная долгосрочная целевая программа**

 **«Формирование современной городской среды» городского поселения «Ключевское» 2017-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной долгосрочной целевой программы**

 **«Формирование современной городской среды» городского поселения «Ключевское» 2018-2022 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Администрация городского поселения «Ключевское» |
| соисполнители муниципальной программы | Дом культуры |
| Участники муниципальной программы | ООО «Боровое».ООО «Гранит»,ООО «Сервис-Ключи», общественные и иные организации, участвующие в реализации |
| Программы муниципальной программы | 1.благоустройство дворовых территорий городского поселения «Ключевское»;2. благоустройство общественных территорий городского поселения «Ключевское»; |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | 1.повышение уровня благоустройства дворовых территорий в городском поселение «Ключевское»2. повышение уровня благоустройства общественных территорий городском поселение «Ключевское» |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.2.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Срок реализации муниципальной программы | С 2018года по 2022год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств выделяемых на реализацию мероприятий настоящей программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и других поступлений |
| Ожидаемые результатыреализации муниципальной программы | .Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы составит 100%.2.Доля благоустроенныхобщественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы составит 100%. |
|  |  |

**Раздел 1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городском поселении «Ключевское»**

 Создании условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории в городского поселения «Ключевское» путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением Советом городского поселения «Ключевское» № 69 от 20.11.2017г. Правила благоустройства территории городского поселения «Ключевское» (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены , в том числе правила уборки территории( периодичность уборки территории в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения.

Благоустройство территорий городского поселения «Ключевское» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенного пункта

К видам работ по благоустройству территории относятся:

благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур;

строительство и обустройство детских площадок;

организация уличного освещения с использованием новых технологий;

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей городского поселения «Ключевское».

 Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городском поселении «Ключевское» отсутствуют детские игровые площадки. Отсутствует в достаточном количестве коммунальная техника. Одной из причин является дефицит средств городского бюджета. Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустройства, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

 При этом использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на повышение уровня благоустройства городского поселения «Ключевское», определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных средств и сроков реализации, превышающих один год, носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

**Целевые показатели(индикаторы) , характеризующие сферу содержания дворовых и общественных территорий городского поселения «Ключевское» в период с 2014 по 2016годы.**

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| 2014год | 2015год | 2016год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по дворовых и общественных территорий | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территории , улучшить условия для отдыха населения.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной программы в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.**

Приоритеты муниципальной политики городского поселения «Ключевское» определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года №10).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» , от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 « Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирования современной городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются :

1.Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Ключевское» (численность свыше 1000 человек), путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды» на территории городского поселения «Ключевское».

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий поселения.

Целью программы является повышение эффективности решения вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения «Ключевское».

Задачей Программы является реализация мероприятий по благоустройству городского поселения «Ключевское» за счет средств краевого и местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели и задачи предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур;

- строительство и обустройство детских площадок;

- организация уличного освещения с использованием новых технологий;

- организация места отдыха на водном объекте.

По каждому из этих направлений в муниципальной программе предусмотрены конкретные меры, на реализацию которых должны быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия. Данные меры будут реализовываться в рамках мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

Для контроля выполнения мероприятий Программы определены целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий.

Сроки реализации муниципальной программы – 2018-2022 годов.

**Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на период 2018- 2022 годов.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет следующих источников финансирования :

- за счет средств бюджета Забайкальского края;

- за счет средств местного бюджета;

- за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц ,предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

При этом одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий , не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № - 7 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения о показателях ( индикаторах) муниципальной программе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | Значенияпоказателей |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий , подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | проценты | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | проценты | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и наименованиеОсновногомероприятия | Ответственныйисполнитель | срок | Ожидаемыйнепосредственныйрезультат(краткоеописание) | Основные направленияреализации | Связь с показателямиПрограммы |
| Началореализации | Окончаниереализации |
| Задача 1. Повышение благоустройства дворовых территорий в поселении |
| * 1. основное

мероприятие1.1.1Благоустройстводворовых территорий | Администрациягородского поселения«Ключевское» | 2018 год | 2022 год | Улучшение состояния (уровня благоустройства)дворовыхтерриторий  | 1.обеспечение освещения дворовыхтерриторий2.установкаСкамеек3.установкаурн | Показатель1Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий , подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Задача 2. Повышение благоустройства общественных территорий в поселении |
| 2.1основноемероприятие2.1.1Благоустройствообщественных территорий | Администрациягородского поселения«Ключевское» | 2018 год | 2022 год | Улучшение состояния (уровня благоустройства)общественныхтерриторий  | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | Показатель 2Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |

Приложение №3

к муниципальной программе

**Перечень**

**Общественных территорий , подлежащих благоустройству в 2018-2022году, а также иные определенные органом местного самоуправления городского поселения «Ключевское»**

 **мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2022году.**

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование общественной территории |
| 1. | Ул.Разведочная (площадка) |
| 2. | ул. Школьная (клуб) |
| 3. | ул. Калинина (детская площадка) |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | п.Ключевский, ул.Центральная ,42  |
| 2. | п.Ключевский, ул. Первомайская,2 |
| 3. | п.Ключевский ул. Школьная,39 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых**

**за счет средств субсидий из бюджета Забайкальского края**

1. обеспечение освещения дворовых территорий.
2. Установка скамеек.
3. Установка урн.
4. Ремонт дорожного покрытия.

Приложение № 6

к муниципальной программе

**Дополнительный перечень**

**видов работ по благоустройству общественных территорий,**

**софинансируемых**

**за счет средств субсидий из бюджета Забайкальского края.**

1. Оборудование детских площадок.
2. Озеленение территории (высадка, устройство цветников)
3. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек.
4. Отсыпка территории (выравнивание).
5. Удаление аварийных деревьев.

Приложение № 7

к муниципальной программе

**Перечень необходимого оборудования для благоустройства общественных территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **наименование** | **Кол-во** | **Стоимость единицы (руб)** | **Общая стоимость (руб)** |
| 1. | Скамейка парковая «Дебют 2» со спинкой | 10 | 5590,0 |  55900 |
| 2. | Качалка – балансир деревянная | 6 | 8310,0 |  49860 |
| 3. | Урна уличная «Ретро» 20л. | 9 | 1587,0 |  14283 |
| 4. | Песочница с грибком | 3 | 12200,0 |  36600 |
| 5. | Карусель «Ромашка» | 3 | 16810,0 |  50430 |
| 6. | Игровой комплекс «Австрия 01» | 2 | 45750,0 |  91500 |
| 7. | Игровой комплекс «Солярис» | 1 | 99999,0 | 99999,0 |
| 8. | Светодиодный светильник арт.viled cc m1-k(модуль, консоль К-1,64 Вт) | 16 | 2768,0 | 44288,0 |
|  | Итого: |  |  |  44286,0 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

**Перечень необходимого оборудования для благоустройства дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **наименование** | **Кол-во** | Стоимость за единицу, руб | **Общая стоимость, руб** |
| 1. | Скамейка уличная Стандарт без спинки | 6 | 3990,0 | 23940,0 |
| 2. | Светильник DS-HOUSE10R с решеткой | 9 | 1196,0 | 10764,0 |
| 3. | Светодиодный светильник арк.VILED CC M1K-1, 48вт | 6 | 2448,0 | 14688 |
| 4. | Урна уличная Стандарт 50л | 9 | 1035,0 | 9315,0 |
|  | Итого (кол-во х цена): |  |  | 58707,0 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

**Укрупненные показатели сметной стоимости**

**Работ по благоустройству дворовых и общественных территорий**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды»**

**городского поселения «Ключевское» (2018-2022 годы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ  | Единица измереия | Стоимость ,руб. |
| Раздел 1. Обеспечение освещения дворовых и общественных территорий |
| 1.1. | Установка светильников над подъездами  | шт | 2753,98 |
| 1.2. | Установка опор , деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления освещением, подключение к существующей сети. | шт | 574,17 |
| 1.3 | Устройство бетонной подготовки | М3 | 2915,86 |
| Раздел 2. Установка скамеек,урн |
| 2.1 | Установка деревянных скамеек на металлических ножках на фундаменте | шт | 208,78 |
| 2.2 | Установка металлической урны с с устройством бетонных фундаментов | шт | 208,78 |
| 2.3 |  | М3 | 2915,86 |
| Раздел 3. Обустройство тротуаров ,пешеходных дорожек |
| 3.1 | Планировка площадей  |  кв.м | 136,46 |
| 3.2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня | 100 кв.м | 18988,13 |
| 3.3 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 кв.м | 1695,05 |
| Раздел 4. Оборудование детской площадки. |
| 4.1 | Устройство основания площадки (песчаных) | 1 кв.м | 1695,05 |
| 4.2 | Установка и сборка детского игрового комплекса | Комплект(20% от стоимости) | 915019999,8 |
| Раздел 5.Озеленение территорий  |
| 5.1 | Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (сосна) | 10 шт | 2005,59 |
| 5.2  | Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли | 10 шт | 2005,59 |
| Раздел 6. Удаление аварийных деревьев. |
| 6.1 | Валка деревьев (без корчевки) | 1складочный м3 | 401,77 |
| 6.2 | Вывоз мусора на свалку на расстояние до 5 км | 1 т | 63,2 |
| Раздел 7.Отсыпка дворовой территории |
| 7.1 | Срезка грунта , отсыпка песком (300мм) планировка механическим способам |  кв.м | 136,46 |
| 7.2 | Засыпка песком с уплотнением | 1 м3 | 1695,05 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб)** | **примечание** |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| Муниципальная программа «Формированиесовременной городской среды»ГП «Ключевское» | Администрация городского поселения «Ключевское» | средства бюджета Забайкальского края; |   |   |   |   |   |  |
| средства бюджета муниципального образования |   |   |   |   |   | Не менее 7% от размера средств ,поступивших в бюджетмуниципального образования из бюджета Забайкальского края; |
| безвозмездное поступление от физических и юридических лиц ,предусмотренных на софинансирование муниципальной программы | - | - | - | - | - |  |

Средства краевого бюджета, предусмотренные на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в населенных пунктах в форме субсидий местным бюджетам, подлежат направлению на софинансирование строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов благоустройства, мероприятий по освещению, строительство детских площадок, в городском поселении «Ключевское».

Органы местного самоуправления городского поселения «Ключевское» обеспечивают софинансирование реализации мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в размере не менее 7%.

Приложение № 11

к муниципальной программе

**Укрупненные показатели сметной стоимости**

**Работ по благоустройству дворовых и общественных территорий**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды»**

**городского поселения «Ключевское» (2018-2022 годы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ  | Единица измерения | Стоимость ,руб. |
| Раздел 1. Обеспечение освещения дворовых и общественных территорий |
| 1.1. | Установка светильников над подъездами  | шт | 2753,98 |
| 1.2. | Установка опор , деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления освещением, подключение к существующей сети. | шт | 574,17 |
| 1.3 | Устройство бетонной подготовки | М3 | 2915,86 |
| Раздел 2. Установка скамеек, урн |
| 2.1 | Установка деревянных скамеек на металлических ножках на фундаменте | шт | 208,78 |
| 2.2 | Установка металлической урны с с устройством бетонных фундаментов | шт | 208,78 |
| 2.3 |  | М3 | 2915,86 |
| Раздел 3. Обустройство тротуаров ,пешеходных дорожек |
| 3.1 | Планировка площадей  |  кв.м | 136,46 |
| 3.2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня | 100 кв.м | 18988,13 |
| 3.3 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 кв.м | 1695,05 |
| Раздел 4. Оборудование детской площадки. |
| 4.1 | Устройство основания площадки (песчаных) | 1 кв.м | 1695,05 |
| 4.2 | Установка и сборка детского игрового комплекса | Комплект(20% от стоимости) | 915019999,8 |
| Раздел 5.Озеленение территорий  |
| 5.1 | Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (сосна) | 10 шт | 2005,59 |
| 5.2  | Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли | 10 шт | 2005,59 |
| Раздел 6. Удаление аварийных деревьев. |
| 6.1 | Валка деревьев (без корчевки) | 1складочный м3 | 401,77 |
| 6.2 | Вывоз мусора на свалку на расстояние до 5 км | 1 т | 63,2 |
| Раздел 7.Отсыпка дворовой территории |
| 7.1 | Срезка грунта , отсыпка песком (300мм) планировка механическим способам |  кв.м | 136,46 |
| 7.2 | Засыпка песком с уплотнением | 1 м3 | 1695,05 |

Приложение

к Постановлению администрации

городского поселения «Ключевское» №162

от 21.12.2017г.

**ПЛАН**

благоустройства общественных и домовых территорий

городского поселения «Ключевское»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № и наименованиеОсновногомероприятия,адрес | Срок и основные направления реализации программы | Ответственныйисполнитель | Связь с показателямиПрограммы |
| 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1.Благоустройство дворовой территорий |
| * 1. благоустройство дворовой территории

п.Ключевскийул.Школьная .39 | -обеспечение освещения,Ремонт дворового покрытия |  |  | Установкаоборудованияблагоустройстватерриторий |  | Администрация городского поселения«Ключевское» | Показатель1Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий , подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| * 1. благоустройство дворовой территории

п.Ключевскийул.Первомайская ,2 |  | обеспечение освещения,Ремонт дворового покрытия |  | Установкаоборудования благоустройстватерриторий |  | Администрация городского поселения«Ключевское» | Показатель1Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий , подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| * 1. благоустройство дворовой территории

п.Ключевскийул.Центральная,42 |  |  | обеспечение освещения,ремонт дворового покрытия | Установкаоборудования благоустройстватерриторий |  | Администрация городского поселения«Ключевское» | Показатель1Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий , подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| 2. благоустройство общественных территорий |
| 2.1благоустройствоОбщественнойТерриторииП.КлючевскийУл.Школьная(площадка 4387 кв.м) | Отсыпка территории(выравниваниеотсыпка),удаление аварийных деревьев | Обустройствотротуаров, пешеходныхдорожек | Установкаоборудования благоустройстватерриторий | Озеленение,Освещениетерритории | Ограждениетерритории | Администрация городского поселения«Ключевское» | Показатель 2Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| 2.1благоустройствоОбщественнойТерриторииП.КлючевскийУл.Калинина(площадка 800 кв.м) | Отсыпка территории(выравниваниеотсыпка),  | Озеленение,Освещениетерритории .ограждениетерритории | Установкаоборудования благоустройстватерриторий | Ограждениетерритории | - | Администрация городского поселения«Ключевское» | Показатель 2Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| 2.1благоустройствоОбщественнойТерриторииП.КлючевскийУл.Разведочная(площадка 800 кв.м) | - | Установкаоборудования благоустройстватерриторий | Озеленение,Освещениетерритории | Ограждениетерритории | - | Администрация городского поселения«Ключевское» | Показатель 2Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |