Администрация городского ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ»

Постановление

| # 23.11.2017г. |  | # № 140 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры городского поселения «  Ключевское»

муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края на период 2017 - 2027 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Ключевское» Могочинского района Забайкальского края на период 2017 - 2027 годы

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление обнародовать в установленном Уставом порядке и  разместить на официальном   сайте администрации муниципального района «Могочинский район» в сети «Интернет».

Глава городского поселения

« Ключевское»                                                                                        О.В.Лончакова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы   городского                             поселения  «Ключевское»

№ 140 от 23.11.2017 г.

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

городского поселения « Ключевское»

Могочинского района Забайкальского края

на период 2017 -2027 годы

2017 год

Содержание

Введение

Раздел 1 Паспорт программы

Раздел 2 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского поселения « Ключевское».

2.1.Социально — экономическое состояние городского поселения «Ключевское».

2.2.Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

2.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

2.4.Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

2.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

2.7.Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

2.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств.

2.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения.

2.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. 2.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения. Раздел 3 Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. 3.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

3.2.Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

3.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

3.4.Прогноз развития дорожной сети поселения.

3.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 3.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

3.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

Раздел 4 Укрупненная оценка развития транспортной инфраструктуры, оценка изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры в период реализации программы.

Раздел 5 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, не предусмотренные программой.

5.2.Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

Раздел 6 Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

ПАСПОРТ

Программы комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории городского   поселения «Ключевское»  муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края на 2017 – 2027 годы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края на 2017-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав городского поселения «Ключевское» |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения « Ключевское», адрес: 673742 Забайкальский край, Могочинский район, п. Ключевский, ул. Школьная,42 |
| Исполнители программы | Администрация городского поселения « Ключевское», адрес: 673742 Забайкальский край, Могочинский район, п. Ключевский ,ул.Школьная,42 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения « Ключевское». |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей городского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. – Средства местного бюджета на 2017-2027 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности городского поселения; - обеспечение надежности и безопасности транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского поселения « Ключевское».

  - Социально — экономическое состояние городского поселения « Ключевское»:

Городское  поселение « Ключевское» –     расположено на юго-западе Могочинского района и занимает площадь 36,522 кв.км.. Поселение входит в горно – таежный комплекс. Для территории поселения характерны горные мерзлотно – таежные глеевые, оподзоленные и дерновые почвы. Поселение лежит в зоне вечной мерзлоты и островами таликов среди них. Западную часть поселения занимают отроги Станового хребта.

Территорию городского поселения составляют все земли, находящиеся в границах городского поселения «Ключевское» независимо от форм собственности и целевого назначения.

Сопредельные - муниципального образования муниципального района: городское поселение «Давендинское».

Связующими звеньями между районным центром и городского поселения «Ключевское» являются федеральная трасса Чита –Хабаровск и подъезная грунтова дорога федеральная трасса – городское поселение.

Численность населения 1265 человек.

Территория городского поселения «Ключевское» определена границами, которые установлены     Законом Читинской области от 19.05.2004 года №552-ЗЧО (в редакции от 14.09.2005г №716-ЗЧО «Об установлении границ, наименований, вновь образованных муниципальных образований и наделения их статусом сельского, городского поселения в Читинской области», Законом Читинской области от 19.05.2004 года №550-ЗЧО (в редакции от 13.04.2005 года №661_ЗЧО) «О наименованиях органов местного самоуправления в Читинской области».

Городское поселение «Ключевское» имеет устойчивое автотранспортное сообщение  с районным центром и городским поселением «Давендинское».

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи городского  поселения « Ключевское» осуществляются только автомобильным видом транспорта.     Перевозку пассажиров между населенными пунктами и районным центром осуществляет индивидуальный предприниматель Кузнецов С.А.   Видом пассажирского транспорта поселения является маршрутное такси.   В населенных пунктах регулярный внутригородской транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (210 единиц/1000человек  в 2016году) оценивается как   средней при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек).   Грузовой транспорт  составляет пятую часть от общего количества автомобилей. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Общая протяжённость дорожной сети составляет  20,6 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице1

Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ц/б | а/б | Частичный асфальт | Грунтовое |
| Дороги местного значения п. Ключевский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 2 | ул. Октябрьская | 0,522 |  |  |  | 0,522 |
| 3 | ул. Южная | 0,244 |  | 0,244 |  |  |
| 4 | Ул. Чапаева | 0,778 |  |  | 0,778 |  |
| 5 | ул. Балейская | 0, 94 |  |  |  | 0,94 |
| 6 | ул. Калинина | 1,098 |  |  | 1,098 |  |
| 7 | ул. Пушкина | 0,976 |  |  | 0,976 |  |
| 8 | ул. Комсомольская | 0,338 |  |  | 0,338 |  |
| 9 | Ул. Профсоюзная | 0,302 |  |  |  | 0,302 |
| 10 | ул. Горная | 0,840 |  |  |  | 0,840 |
| 11 | ул. Солнечная | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
| 12 | Ул. Алексеевская | 0,760 |  |  |  | 0,760 |
| 13 | ул. Молодежная | 0,470 |  |  | 0,470 |  |
| 14 | ул. 1 - Заречная | 2,260 |  |  | 2,260 |  |
| 15 | Ул. 2 - Заречная | 0,512 |  |  | 0,512 |  |
| 16 | ул. разведочная | 0,758 |  | 0,758 |  |  |
| 17 | ул. Советская | 0,384 |  | 0,384 |  |  |
| 18 | ул. Пионерская | 0,502 |  | 0,502 |  |  |
| 19 | ул. Гагарина | 0,550 |  | 0,550 |  |  |
| 20 | ул. Первомайская | 0,604 |  | 0,604 |  |  |
| 21 | Ул.Озерная | 0,356 |  | 0,356 |  |  |
| 22 | Ул. Кирова | 0,358 |  | 0,358 |  |  |
| 23 | Ул. Пролетарская | 0,508 |  | 0,508 |  |  |
| 24 | ул. Центральная | 1,618 |  |  | 1,618 |  |
| 25 | ул. Металлургов | 0,494 |  |  | 0,494 |  |
| 26 | ул. Могочинская | 1,666 |  |  | 1,666 |  |
| 27 | ул. Лермонтова | 0,298 |  |  | 0,298 |  |
| 28 | Ул. Камчатская | 0,294 |  |  | 0,294 |  |
| 29 | Ул. Лесопильная | 0,578 |  | 0,578 |  |  |
| 30 | Ул. Армейская | 0,302 |  |  | 0,302 |  |
| итого |  | 20,6 |  | 4,842 | 15,758 |  |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации городского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк городского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2017 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории городского поселения

« Ключевское»

| № | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1356 | 1350 | 1265 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 149 | 156 | 175 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 0,149 | 0,156 | 0,175 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов городского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке.    Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов тротуары не предусмотрены.    Пешеходный переход в вблизи образовательного учреждения оборудован. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций, осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет 17% от основного потока.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей,   поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога местного значения по улицам Школьная – Чапаева, ул.Могочинская.

На территории городского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте   угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия., которые случаются крайне редко. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям», управление водителем автомобиля в нетрезвом виде.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года  на территории городского поселения зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, это на 1 больше,  чем за 2015 год (0 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица

2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество дорожно-транспортных происшествий | 0 | 1 | - |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 137 | 146 | 162 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру городского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана городского поселения «Ключевское»

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км |  |  |  |
| -общего пользования муниципального значения | км | 20,6 |  |  |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 26.07.2017г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 07.02.2017г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 26.07.2017г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, обеспеченность рабочими местами на золотодобывающих предприятиях, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории городского поселения проживает 1265 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 567 человека, дети до 18-летнего возраста – 255 человек, старше трудоспособного возраста – 443 человек. Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 16 | 15 |
| 2. | Число родившихся на 1000 чел. | 16 | 15 |
| 3. | Число умерших | 27 | 23 |
| 4. | Число умерших на 1000 чел. | 11,1 | 17,7 |
| 5. | Естественный прирост | -11 | -8 |
| 6. | Естественный прирост на 1000 чел. | -13 | -11,5 |
| 7. | Миграционный прирост населения | 6 | 7 |

В городском поселении «Ключевское» наблюдалась устойчивая убыль населения из-за отсутствия рабочих мест и вследствие естественной убыли.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог   населенных пунктов.

Общая жилая площадь в городском поселении составляет 17,9 тыс.м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по городскому поселению составляет 18 м2/чел.

Население городского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является строительство жилья, отвечающих современным требованиям и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, краевым и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (маршрутное такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующим нормативным требованиям   за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории городского поселения « Ключевское»

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1265 | 1300 | 1310 | 1315 | 1320 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 0,175 | 0,180 | 0,185 | 0,190 | 0,195 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети городского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Ключевское» на 2017 – 2027 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обл. бюджет | Мест. Бюджет Тыс.р | Всего Тыс.руб. |  |
| - 1 | Текущий ремонт автодорог п.Ключевский Обустройство пешеходного перехода | 2017 | - | 350,0 | 350,0 | администрация городского поселения |
| - 2 | Текущий ремонт автодорог п.Ключевский (4000метров) ; освещение 10 центральных перекрестков; | 2018 г. |  | 400,0 100,0 | 400,0 100,0 | администрация городского поселения |
| - 3 | Текущий ремонт автодорог п.Ключевский; Освещение ул. Школьная (900м) | 2019 г. |  | 450,0 100,0 | 450,0 100,0 | администрация городского поселения |
| - 4 | Ремонт автодороги п.Ключевский, ул.центральная (1618м) освещение ул.Октябрьская | 2020 г. |  | 450,0 100,0 | 450,0 100,0 | администрация городского поселения |
| - 5 | Ремонт автодороги п.Ключевский, ул. Металургов(494м) освещение ул. Гагарина(550м) | 2021 г. |  | 500,0 100,0 | 500,0 100,0 | администрация городского поселения |
| - 6 | Ремонт автодороги п.Ключевский, ул.Молодежная (470 м) ул.Пролетарская(508м) освещение | 2022 г. |  | 100,0 100,0 50,0 | 100,0 150,0 | администрация городского поселения администрация городского поселения |
| - 7 | Ремонт автодороги П.Ключевский, ул. 1-Заречная(2260м), ул. 2- Заречная(512м) освещение | 2023 г. |  | 500,0 50,0 | 550,0 | администрация городского поселения |
| - 8 | Ремонт автодороги п.Ключевский, ул.Советская (384 м) ул. Пушкина(976) освещение | 2024 г. |  | 350,0 50,0 | 400,0 | администрация городского поселения |
| - 9 | Ремонт автодороги п.Ключевский. ул.Пионерская (502 м) ул.Камчатская(294м) освещение | 2025 г. |  | 400,0 50,0 | 450,0 | администрация городского поселения |
| - 10 | Ремонт автодороги п.Ключевский, ул.Комсомольская(338) ул.Пролетарская(508м) освещение | 2026 г. |  | 350,0 50,0 | 400,0 | администрация городского поселения |
| - 11 | Ремонт автодороги п.Ключевский, ул. Озерная(356) ул.Первомайская(604) освещение | 2027 г. |  | 250,0 50,0 | 300,0 | администрация городского поселения |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | Местный бюджет | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 20 20 | 20 21 | 2022-2027 |
| Ремонт, освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодорог,освещение | п.Ключевский Обустройство пешеходного перехода | IV | 3500 |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский; центральные перекрестки; | V IV | 4000 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский; ул. Школьная | V | 900. |  | 550,0 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |
| 4 | Ремонт автодорог. освещение | п.Ключевский, ул.центральная ул.Октябрьская | IV | 2140 |  | 450,0 |  |  |  |  | 450 |  |  |
| 5 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский, ул. Металлургов ул. Гагарина | IV | 1044 |  | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 6 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский, ул.Молодежная ул.Пролетарская | V | 978 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 2050 |
| 7 | Ремонт автодорог, освещение | П.Ключевский, ул. 1-Заречная, ул.2- Заречная | IV V | 2772 |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский, ул.Советская ул. Пушкина | IV V | 1360 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский. ул.Пионерская ул.Камчатская | V | 796 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский, ул.Комсомольская ул.Пролетарская | IV V | 846 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт автодорог, освещение | п Ключевский, ул. Озерная ул.Первомайская | V | 960 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022- 2027 |  |  |  |  |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодорог,освещение | п.Ключевский Обустройство пешеходного перехода | IV | 3500 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 2 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский; центральные перекрестки; | V IV | 4000 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 3 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский; ул. Школьная | V | 900. |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 4 | Ремонт автодорог. освещение | п.Ключевский, ул.центральная ул.Октябрьская | IV | 2140 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| 5 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский, ул. Металургов ул. Гагарина | IV | 1044 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| 6 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский, ул.Молодежная ул.Пролетарская | V | 978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2450 |  | администрация городского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 7 | Ремонт автодорог, освещение | П.Ключевский, ул. 1-Заречная, ул.2- Заречная | IV V | 2772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 8 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский, ул.Советская ул. Пушкина | IV V | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 9 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский. ул.Пионерская ул.Камчатская | V | 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 10 | Ремонт автодорог, освещение | п.Ключевский, ул.Комсомольская ул.Пролетарская | IV V | 846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 11 | Ремонт автодорог, освещение | п Ключевский, ул. Озерная ул.Первомайская | V | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация городского поселения |  |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и  может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация городского поселения.